Strona 1 z 3

Załącznik nr 1 do SIWZ

# ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do wykonania obowiązki Inspektora nadzoru nad wykonaniem prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych na terenie gminy ………….  w ramach modernizacji ewidencji gruntów związanej z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych.

- Inspektor zobowiązuje  się sprawować nadzór wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Somianka przeprowadzoną w następującym zakresie przedmiotowym:

  - kontrola sposobu wykorzystania dokumentacji archiwalnej PZGiK w ramach modernizacji ewidencji gruntów przy porządkowaniu i doprowadzeniu do zgodności części graficznej i opisowej – 20  operatów jednostkowych z obrębów wskazanych przez zamawiającego,

  - kontrola wykorzystania dokumentacji archiwalnej architektoniczno-budowlanej do założenia ewidencji budynków i lokali – całość dokumentacji archiwalnej,

  - kontrola terenowa aktualizacji użytków gruntowych – obszar około 450 ha zlokalizowany w 5-ciu różnych obrębach, w tym obręby w strefie zabudowy, 1 obręb na terenach rolnych,

  - kontrola terenowa położenia i funkcji budynków, ze szczególnym uwzględnieniem budynków posadowionych przy granicy działek – 120 budynków położonych w 6 obrębach,

  - kontrola założenia bazy danych ewidencji budynków i lokali przed wyłożeniem operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali – 120 budynków, w tym 10% budynków z wydzielonymi lokalami, położonych w 5 obrębach,

  - kontrola bazy danych opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, przed wyłożeniem operatu – całość opracowanego obszaru,

  - kontrola j.w. przed  przekazaniem  przez Wykonawcę operatu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków z wnioskiem o przyjęcie do państwowego zasobu,

  - kontrola bazy danych części kartograficznej ewidencji gruntów i budynków w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, przed wyłożeniem operatu – całość opracowanego obszaru,

  - kontrola j.w. przed  przekazaniem  przez Wykonawcę operatu modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków z wnioskiem o przyjęcie do państwowego zasobu,

  - kontrola spójności opisowej bazy danych ewidencyjnych z bazą danych kartograficznych, w zakresie działek i budynków, przed wyłożeniem operatu – całość opracowanego obszaru,

  - kontrola poprawności  przedstawionego stanowiska i przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów do rozpatrzenia przez Starostę uwag, zgłoszonych podczas wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego,

  - Kontrola opracowania operatu geodezyjno-prawnego i opisowo-kartograficznego,

  - kontrola ostateczna usunięcia błędów i nieprawidłowości wykazanych w protokołach kontroli opisanych w pkt. 1-12, łącznie z poprawnością skompletowania operatu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z wykonanych prac, przed włączeniem do państwowego zasobu.

§ 2

    - Nadzór, o których mowa w § 1 obejmuje kontrole okresową oraz kontrolę końcową.

    - Kontrola okresowa przeprowadzana będzie w cyklach miesięcznych oraz obejmować będzie prawidłowość wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie gminy …… wraz z analizą sporządzonych materiałów przez Wykonawcę zamówienia.

    - Z każdej kontroli okresowej Inspektor sporządzi protokół, oznaczony numerem protokołu, z uwzględnieniem jakości wykonanych prac oraz wskazanie błędów i uchybień do poprawy w                        2 egzemplarzach, z których 1 egz. zostanie przekazany Zamawiającemu i 1 egz. Wykonawcy prac geodezyjnych.

    - W każdym kolejnym protokole kontroli okresowej Inspektor zamieści informacje o realizacji zaleceń umieszczonych w protokole poprzednim.

    - Kontrola ostateczna obejmować będzie analizę prawidłowości wykonania całości prac w ramach modernizacji ewidencji gruntów związanej z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych dla gminy ……. z opisem stwierdzonych w trakcie kontroli okresowych nieprawidłowości oraz sposobie i terminie ich usunięcia  oraz oceny przygotowanej dokumentacji przedłożonej Zamawiającemu do ostatecznego odbioru.

    - Protokół  końcowej kontroli  wykonany zostanie w  4 egzemplarzach ( 2 egz.  dla  Zamawiającego, 1 egz.  dla  Wykonawcy  prac  geodezyjnych, 1 egz. dla Inspektora) będzie  podstawą  wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę.

Strona 2 z 3

    - Inspektor złoży  protokół w terminie  10 dni od daty  przekazania opracowania przez wykonawcę prac modernizacyjnych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych  do  kontroli  ostatecznej.

§ 3

- Inspektor oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii.

- Inspektor oświadcza, iż  zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- W przypadku zmian w obowiązujących przepisach, zasadach i technice Inspektor zobowiązany jest wykonać zamówienie z wprowadzonymi przepisami bez roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wszelkie czynności związane z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 2 Inspektor wykonywać będzie osobiście. Powierzenie wykonania części lub całości objętego niniejszą umową nadzoru osobie trzeciej jest niedopuszczalne.

- Inspektor zobowiązany jest do przybycia na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem.

- Zamawiający, na czas realizacji nadzoru, udostępni Inspektorowi wszystkie dokumenty niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków.

§ 4

- Za wykonane  czynności Inspektor otrzyma wynagrodzenie, zgodne ze złożoną ofertą, w kwocie:

netto ................. zł (słownie: ...............)

VAT   ................. zł (słownie: ...............)

brutto ................ zł (słownie: ...............)

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego i Inspektora bez zastrzeżeń protokół końcowy odbioru robót objętych nadzorem, o którym mowa w § 2 ust. 6.

- Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Inspektora wskazany na fakturze.

§ 5

      - W przypadku odstąpienia od umowy Inspektor zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

      - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Inspektor zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

      - Nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 2, obejmuje niewykonanie co najmniej jednej kontroli okresowej wskazanej w § 2 ust. 2, niesporzadzenie lub nieprzedłożenie w uzgodnionym terminie protokołu z kontroli okresowej jak również potwierdzenie w protokołach kontroli okresowej prawidłowości wykonywanych prac co nie znajdzie potwierdzenia w faktycznie wykonanych pracach, niedbałe, nieterminowe i niesolidne wykonywanie powierzonych obowiązków.

      - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

      - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych należnych Zamawiającemu z przysługującego mu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku zaniedbań Inspektora Nadzoru w zakresie jakości, kompletności i terminowości  wykonywania czynności, o których mowa w  § 1 i § 2 niniejszej umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy realizacja umowy będzie niekorzystna dla zamawiającego.

- Odstąpienie, rozwiązanie i wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia.

- W sytuacjach określonych w ust. 2, 3, i 4  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy.

Strona 3 z 3

§ 7

    - Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

    - Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 8

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm/ i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 10

Umowę sporządzono na trzech kolejno ponumerowanych stronach w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 11

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

            - Oferta.

            - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA

................................................			.........................................

................................................